Informe Daily Scrum

Minuta No. 020 de Creaciones Yenir

Fecha	: Miércoles 18 de febrero

Hora 	: 8:20 am

Lugar	: Presencial

Siendo las 8:10 horas del día 18 de febrero de 2026, se reúne el grupo: Creaciones Yenir – Grupo 6, en sesión extraordinaria previa citación realizada.

ASISTENTES:

La persona encargada que preceder la reunión, Sirleni Aguilar Serrano, pasó lista y determinó que había quórum.

Los asistentes a esta reunión son:

| Colaborador | Estado | Rol |
| --- | --- | --- |
| Sirleni Aguilar | Presente | Scrum Master |
| Anthony Sánchez | Presente | Desarrollador |
| Diego Bonilla | Presente | Desarrollador |
| Dilan Flores | Presente | Desarrollador |

AGENDA:

Dilan:

ASUNTOS:

- Asuntos tratados y acuerdos tomados

- Qué he hecho:

- Realice los interfaces y enums de factura.

Qué voy a hacer:

- Voy a hacer el service para solicitar al backend que realice la factura

Impedimentos:

Esperar que el endpoint para realizar la factura.

- Tareas realizadas que no fueron planeadas:

- Asuntos Pendientes

- Asuntos Nuevos:

Diego:

ASUNTOS:

- Asuntos tratados y acuerdos tomados

Qué he hecho:

- He hecho el modal la vista de carrito de compra para poder subir el plan de pago.

Qué voy a hacer:

- Conectar con el apartado modal con el back

- Impedimentos:

- Esperar que el endpoint del backend para la aplicación de comprobante.

- Tareas realizadas que no fueron planeadas:

- Asuntos Pendientes

- Asuntos Nuevos

Sirleni:

ASUNTOS:

- Asuntos tratados y acuerdos tomados

- Qué he hecho:

- Termine de crear el modelo Pago, los detalles de Orden y Dtos.

Qué voy a hacer:

- Voy a crear el endpoint para generar factura con la relación de pago y order details

Impedimentos:

- Tareas realizadas que no fueron planeadas:

- Asuntos Pendientes

- Asuntos Nuevos

Anthony:

ASUNTOS:

- Asuntos tratados y acuerdos tomados

- Qué he hecho:

He hecho el DTO de factura y su modelo correspondiente.

Qué voy a hacer:

- Voy a empezar el endpoint para listar específicamente las facturas pendientes de verificación de pago.

Impedimentos:

- Tareas realizadas que no fueron planeadas:

- Asuntos Pendientes

- Asuntos Nuevos

Cumplimiento de tareas asignadas

| Tarea | Responsable | Grado de conclusión |
| --- | --- | --- |
| Voy configurar la base de datos en Azure para poder trabajar sobre la misma base de datos todos. Trabajaré en la historia de usuario 1.1, creando el endpoint para verificar credenciales para el login. | Dilan Flores | Cerrado |
| Hoy voy a trabajar en la elaboración del endpoint de la lista de usuarios, en la historia de usuario 1.2. | Dilan Flores | Cerrado |
| Voy a comenzar con la siguiente tarea que me corresponde, que sería la elaboración del endpoint para la eliminación de usuarios en la historia de usuario 1.5. | Dilan Flores | Cerrado |
| Voy a comenzar con la elaboración del endpoint para crear nuevos productos (Ropa o accesorios) que corresponde a la historia de usuario 2.2. | Dilan Flores | Cerrado |
| Voy a trabajar en la tarea de actualizar productos en lado del backend que corresponde a la historia de usuario 2.4. | Dilan Flores | Cerrado |
| Voy a trabajar con mi compañero Diego en la implementación de JWT para manejar el rol de ADMIN y los permisos. | Dilan Flores | Cerrado |
| El día de hoy me voy a encargar de documentar el código del backend. | Dilan Flores | Cerrado |
| El día de hoy voy terminar de implementar el JWT en la controller de usuarios que falta. | Dilan Flores | Cerrado |
| El día de hoy voy configurar el repositorio con Dilan para las pruebas unitarias y a descargar playwright para las pruebas del FrontEnd que me corresponden | Dilan Flores | Cerrado |
| Voy a levantar las tablas y relaciones necesarias para el apartado de carrito de compras. | Dilan Flores | Cerrado |
| Voy a crear el objeto y los DTOs. | Dilan Flores | Cerrado |
| Voy a realizar el endpoint de obtener el carrito de compras de un cliente. | Dilan Flores | Cerrado |
| Voy a realizar el endpoint de agregar productos a un carrito de compras. | Dilan Flores | Cerrado |
| Realizaré el endpoint de editar la cantidad de productos en un carrito de compras. | Dilan Flores | Cerrado |
| Voy a realizar el objeto y el DTO de agregar inventario. | Dilan Flores | Cerrado |
| Voy a comenzar la elaboración del endpoint de agregar un material al inventario. | Dilan Flores | Cerrado |
| Voy a terminar de realizar el endpoint de agregar. | Dilan Flores | Cerrado |
| Voy a realizar validaciones del endpoint de agregar un material al inventario | Dilan Flores | Cerrado |
| Voy a empezar con la eliminación de un material del inventario. | Dilan Flores | Cerrado |
| Terminaré el endpoint de eliminar | Dilan Flores | Cerrado |
| Voy a realizar las interfaces y enums para la generación de facturas en el frontend | Dilan Flores | Lista para testear |
| Voy a hacer el service para solicitar al backend que realice la factura | Dilan Flores | Pendiente |
| Voy a encargarme de las historias 1.1. | Diego Bonilla | Cerrado |
| Voy a encargarme de la historia 1.4 del módulo de usuarios desde el apartado de Backend. | Diego Bonilla | Cerrado |
| Voy a encargarme del endpoint de modificar el rol de un usuario. | Diego Bonilla | Cerrado |
| Crear el endpoint de listar productos de la historia de usuario 2.1 | Diego Bonilla | Cerrado |
| Voy a trabajar en la implementación de JWT para manejar el rol de ADMIN y los permisos. | Diego Bonilla | Cerrado |
| Empezar el endpoint de eliminar productos. | Diego Bonilla | Cerrado |
| Voy a documentar funcionalidades, controller de productos | Diego Bonilla | Cerrado |
| El día de hoy voy a configurar el repositorio con Dilan para las pruebas unitarias y a descargar playwright para las pruebas del FrontEnd que me corresponden | Diego Bonilla | Cerrado |
| Voy a realizar las relaciones correspondientes en la base de datos referente al módulo de reseñas. | Diego Bonilla | Cerrado |
| Voy a empezar los modelos en el backend referente a las reseñas. | Diego Bonilla | Cerrado |
| Voy a hacer la controller especifica para el apartado de reseñas. | Diego Bonilla | Cerrado |
| Empezaré el endpoint de crear o agregar una reseña. | Diego Bonilla | Cerrado |
| Voy a empezar a crear el endpoint de listar reseñas | Diego Bonilla | Cerrado |
| Voy a empezar a crear el endpoint de listar todas las reseñas de un producto. | Diego Bonilla | Cerrado |
| Voy a empezar a realizar el endpoint para sacar el promedio de calificación por producto. | Diego Bonilla | Cerrado |
| Voy a crear el endpoint de listar las reseñas específicas de un producto. | Diego Bonilla | Cerrado |
| Voy a crear el endpoint de eliminar una reseña de un usuario en sesión. | Diego Bonilla | Cerrado |
| Voy a empezar a crear el endpoint de eliminar la reseña de un producto en específico, esto por parte del admin. | Diego Bonilla | Cerrado |
| Voy a empezar a realizar y revisar validaciones en los endpoint hechos en el backend. | Diego Bonilla | Cerrado |
| Voy a empezar a realizar el endpoint de listar del módulo de inventario. | Diego Bonilla | Cerrado |
| Voy a empezar a realizar el endpoint de actualizar los datos de un material del inventario. | Diego Bonilla | Cerrado |
| Empezaré a crear el entorno para hacer las pruebas unitarias de este sprint, me corresponde en el front. | Diego Bonilla | Cerrado |
| Empezaré a leer la documentación del front. | Diego Bonilla | Lista para testear |
| Empezaré a crear un modal en la vista de carrito de compra para poder subir el comprobante de pago | Diego Bonilla | Lista para testear |
| Conectar con el apartado modal con el back | Diego Bonilla | Pendiente |
| Voy a encargarme de la creación del dashboard para el administrador en el frontend | Sirleni Aguilar | Cerrado |
| Voy a encargarme de la historia 1.2 del módulo de usuarios desde el apartado de Frontend. | Sirleni Aguilar | Cerrado |
| Iniciaré a desarrollar la HU 1.4, vista para actualizar con formulario autenticación de datos del usuario. | Sirleni Aguilar | Cerrado |
| Voy a iniciar el desarrollo de mostrar catálogo de productos. | Sirleni Aguilar | Cerrado |
| Voy a trabajar en la eliminación de productos | Sirleni Aguilar | Cerrado |
| Tareas de la implementación de JWT | Sirleni Aguilar | Cerrado |
| Voy a terminar las correcciones faltantes del sprint pasado. | Sirleni Aguilar | Cerrado |
| Agregar detalles visuales en la vista home | Sirleni Aguilar | Cerrado |
| Configurar la parte del login del usuario (redirecciones) | Sirleni Aguilar | Cerrado |
| Empezaré a desarrollar la vista del carrito de compras | Sirleni Aguilar | Cerrado |
| Empezaré la integración con el backend con respecto al carrito de compras. | Sirleni Aguilar | Cerrado |
| Validaré la funcionalidad del carrito de compras. | Sirleni Aguilar | Cerrado |
| Integraré el navbar en la vista del carrito de compras. | Sirleni Aguilar | Cerrado |
| Empezaré a conectar el front de eliminar un producto del carrito de compras con el backend. | Sirleni Aguilar | Cerrado |
| Implementaré un botón para eliminar los productos | Sirleni Aguilar | Cerrado |
| Crear el servicio y endpoint para editar productos del carrito de compras. | Sirleni Aguilar | Cerrado |
| Agregar los componentes necesarios para la edición de la vista del carrito de compras. | Sirleni Aguilar | Cerrado |
| Verificar y ajustar el funcionamiento general del carrito de compras | Sirleni Aguilar | Cerrado |
| Crear la vista de inventario de listar. | Sirleni Aguilar | Cerrado |
| Crear la vista de agregar materiales al inventario. | Sirleni Aguilar | Cerrado |
| Conectaré los servicios de listar y agregar. | Sirleni Aguilar | Cerrado |
| Validaré los campos requeridos en el apartado de agregar inventario. | Sirleni Aguilar | Cerrado |
| Voy a documentar las pruebas unitarias | Sirleni Aguilar | Cerrado |
| Desarrollar las pruebas unitarias | Sirleni Aguilar | Cerrado |
| Voy a crear el modelo de Pago y los dtos, además la relación entre pago y orden . | Sirleni Aguilar | Lista para testear |
| Voy a crear el endpoint para generar factura con la relación de pago y order details | Sirleni Aguilar | Pendiente |
| Voy a encargarme de las historias 1.1(Vista de registro y vista de acceso) del módulo de Usuarios desde el apartado de Frontend. | Anthony Sánchez | Cerrado |
| Voy comenzar con la eliminación de usuarios de la historia de usuario 1.5 en el lado del Frontend. | Anthony Sánchez | Cerrado |
| Voy a realizar la tarea de mostrar lista de productos en el front, en la historia de usuario 2.1. | Anthony Sánchez | Cerrado |
| Voy a realizar la tarea de vista con formulario para agregar nuevos productos, en la historia de usuario 2.2 | Anthony Sánchez | Cerrado |
| Voy a mejorar el apartado de productos a nivel general con respecto a las vistas. | Anthony Sánchez | Cerrado |
| Voy a comenzar con la tarea de asignación de rol ADMIN. | Anthony Sánchez | Cerrado |
| Comenzaré a desarrollar la HU 2.4 que consiste en realizar el formulario para actualizar productos. | Anthony Sánchez | Cerrado |
| Creare la vista de los detalles del producto en el catálogo para el cliente. | Anthony Sánchez | Cerrado |
| Voy a terminar las correcciones faltantes del sprint pasado. | Anthony Sánchez | Cerrado |
| Voy a testear la funcionalidad nuevamente de cambiar el rol de usuario. | Anthony Sánchez | Cerrado |
| Voy a empezar el modelo de reseñas en el front | Anthony Sánchez | Cerrado |
| Estaré manejando lo que es el service e implementación de la funcionalidad en el front de agregar una reseña. | Anthony Sánchez | Cerrado |
| Voy a empezar a trabajar el apartado del listado de reseñas. | Anthony Sánchez | Cerrado |
| Voy a preparar el servicio para listar reseñas para posteriormente integrar la funcionalidad. | Anthony Sánchez | Cerrado |
| Voy a implementar el apartado para editar reseñas. | Anthony Sánchez | Cerrado |
| Voy a implementar el apartado para eliminar reseñas. | Anthony Sánchez | Cerrado |
| Voy a implementar el apartado visual para editar y eliminar reseñas. | Anthony Sánchez | Cerrado |
| Voy a hacer el servicio de la vista para listar reseñas por parte del administrador. | Anthony Sánchez | Cerrado |
| Voy hacer el apartado visual de listado de reseñas por parte del administrador. | Anthony Sánchez | Cerrado |
| Voy hacer el service para eliminar reseñas por parte del administrador. | Anthony Sánchez | Cerrado |
| Voy a implementar el componente visual para eliminar reseñas. | Anthony Sánchez | Cerrado |
| Voy a hacer los services para actualizar materiales del inventario y eliminar materiales. | Anthony Sánchez | Cerrado |
| Voy a crear el modal para actualizar los materiales de inventario | Anthony Sánchez | Cerrado |
| Voy a manejar el apartado visual para eliminar materiales del inventario | Anthony Sánchez | Cerrado |
| Voy a crear el DTO de factura y su modelo correspondiente. | Anthony Sánchez | Lista para testear |
| Voy a empezar el endpoint para listar específicamente las facturas pendientes de verificación de pago. | Anthony Sánchez | Pendiente |

PROXIMA REUNION:

Fecha: 19 de febrero de 2026

Hora: 8:20 AM

Lugar: Universidad

CLAUSURA:

Sirleni Aguilar Serrano como persona encargada de preceder la reunión, clausura la reunión a la 8:40 am.