Acta de constitución

del proyecto

Creaciones Yenir

Fecha: 10/01/2026

Tabla de contenido

Información del proyecto	3

Datos	3

Patrocinador / Patrocinadores	3

Propósito y justificación del proyecto	3

Descripción del proyecto y entregables	3

Requerimientos de alto nivel	5

Requerimientos del producto	5

Requerimientos del proyecto	6

Objetivos	6

Premisas y restricciones	7

Riesgos iniciales de alto nivel	7

Cronograma de hitos principales	8

Presupuesto estimado	8

Lista de Interesados (stakeholders)	8

Requisitos de aprobación del proyecto	9

Asignación del gerente de proyecto y nivel de autoridad	9

Gerente de proyecto	9

Niveles de autoridad	9

Personal y recursos preasignados	10

Aprobaciones	10

# Información del proyecto

## Datos

| Empresa / Organización | Emprendimiento Yenir |
| --- | --- |
| Proyecto | Creaciones Yenir |
| Fecha de preparación | 10/01/2026 |
| Cliente | Aurora Baltodano Cordero |
| Patrocinador principal | -------------- |
| Gerente de proyecto | Dilan Flores Martínez, Diego Bonilla Baltodano, Sirleni Aguilar Serrano, Anthony Sánchez Mendieta |

## Patrocinador / Patrocinadores

| Nombre | Cargo | Departamento / División | Rama ejecutiva (Vicepresidencia) |
| --- | --- | --- | --- |
| -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- |

# Propósito y justificación del proyecto

Como propósito del proyecto, se busca ofrecer una solución práctica, rápida y segura para gestionar el emprendimiento del cliente. Más allá de la simple muestra y venta de productos, la iniciativa pretende facilitar las operaciones diarias y otorgar un control completo sobre funciones clave en la atención al cliente.

La propuesta parte de una integración que permita gestionar de forma ágil, los productos, clientes e inventario, ya que estos componentes son fundamentales para optimizar tiempos, reducir errores y evitar problemas administrativos del emprendimiento del cliente.

Con los aspectos mencionados anteriormente, se pretende mejorar el manejo de información sobre sus productos, evitar confusiones o un mal manejo administrativo. De esta manera, se pretende dar soluciones para poder ganar eficiencia, seguridad y fiabilidad, al tiempo que se ofrece una experiencia más fluida para el cliente y una gestión más clara para el emprendimiento.

# Descripción del proyecto y entregables

Primeramente, la idea se basa en realizar un sistema web en el cual, se pueda administrar de forma accesible el aspecto de ventas, clientes, muestra de productos e inventarios, de igual forma, se gestionará efectivamente los pagos

con su debida factura, sin dejar de lado, la notificación de estos mismo. Asimismo, se pretende tener al cliente informado de nuevos productos a través del apartado de noticias. En temas de entregable, se pretende mostrar al cliente, 3 módulos aproximadamente por sprint.

Se tiene que explicar que se va a entregar en cada entregable

1° Entregable: Gestión de usuarios del sistema y Gestión de productos

Descripción: Se estará realizando la creación del apartado del registro por parte de los usuarios donde se permitirá el inicio de sesión. El sistema también incluirá lo que es la gestión completa de los productos, lo cual consiste en registrar nuevos productos, listar los productos disponibles en el catálogo, actualizar la información de los productos y por último poder eliminar un producto.

Por el apartado de la gestión de usuarios tendrán presentes los atributos de correo y contraseña, luego con la gestión de productos se tomará en cuenta los atributos nombre, descripción, categoría, color, talla, precio, tipo de tela y por último la cantidad.

2° Entregable: Carrito de Compras para la gestión de productos y reseñas para la comunicación del usuario.

Descripción: Permitir que los usuarios agreguen productos, como ropa o accesorios, al carrito de compras antes de finalizar una compra. Además, el usuario podrá visualizar los productos agregados, modificar la cantidad de los productos seleccionados y eliminar un producto del carrito. El sistema mostrará el subtotal y el total de la compra. Por otra parte, en reseña permitirá que los usuarios dejen comentarios y valoraciones sobre los productos que ha adquirido o utilizado en la plataforma. Asimismo, el usuario podrá editar y eliminar sus propias reseñas, y también visualizar los comentarios realizados por otros clientes.

3° Entregable: Gestión de facturas, notificaciones, pagos y pedidos

Descripción: Se desarrollará la funcionalidad correspondiente a la gestión de pedidos, pagos, facturas y notificaciones dentro del sistema. En el apartado de gestión de pedidos, el sistema permitirá a los usuarios registrar nuevos pedidos, listar los pedidos realizados y eliminar pedidos cuando sea necesario. Cada pedido tomará en cuenta atributos como el total del pedido, la cantidad de productos y la fecha de creación, además de su relación con los productos seleccionados. Luego el administrador podrá consultar todos los pedidos y actualizar el estado del pedido conforme avance el proceso

Por otra parte, en la gestión de pagos, el sistema permitirá que el cliente suba el

comprobante de pago correspondiente a una compra realizada, el cual será almacenado mediante una imagen del comprobante. Cada pago contará con atributos como el identificador del pago, el total a pagar y la referencia del producto asociado. El administrador tendrá la posibilidad de verificar y validar el pago, además de consultar el historial de pagos y asociar cada pago a su respectiva factura.

En cuanto a la gestión de facturas y notificaciones, el sistema generará automáticamente una factura por cada pago registrado, la cual incluirá atributos como el número de factura, nombre del cliente, fecha de emisión, monto total, estado de la factura, dirección del cliente y la imagen del comprobante asociada. Estas facturas podrán ser consultadas tanto por el usuario como por el administrador. Luego el sistema enviará una notificación al usuario, utilizando datos como el correo electrónico, asunto e imagen.

4° Entregable: Gestionar inventario de productos para organizar mejor los productos.

Descripción: Permitir el ingreso y registro de los materiales existentes y no existentes, incluyendo como el nombre y descripción. Además, se podrá consultar y listar los materiales, actualizar la existencia en inventario, y finalmente eliminar el stock de un producto cuando sea necesario.

# Requerimientos de alto nivel

## Requerimientos del producto

El sistema debe permitir que se pueda observar un catalogo de productos de ropa con imágenes, precio y etc.

El sistema debe permitir a los usuarios, poder registrarse o iniciar sesión. El sistema debe permitir, poder administrar el perfil del usuario registrado. El sistema debe permitir agregar productos al carrito de compras.

El sistema debe de permitir que el administrador pueda gestionar pedidos.

El sistema debe de permitir que el administrador pueda manipular los productos, categorías y stock.

El sistema debe de ser accesible desde navegadores web modernos.

El sistema debe de permitir que los usuarios logueados, puedan recibir notificaciones de sus facturas.

El sistema debe de permitir gestionar noticias para que los usuarios logueados puedan observarlas.

El sistema debe de tener un tiempo de respuesta aceptable para su uso.

## Requerimientos del proyecto

El proyecto debe realizarse dentro del período establecido, de 4 sprint, 2 semanas los primeros 2 sprint y una semana los últimos 2.

Las entregas parciales deben realizarse según los puntos establecidos.

El proyecto debe de ser realizado por el equipo asignado, donde cada uno debe de cumplir con el rol asignado en cada sprint.

El proyecto debe contar con un scrum master que de seguimiento y control en cada sprint.

Ante cambios en el alcance o implementación, se debe de evaluar y aprobar por el grupo de trabajo antes de efectuarlos.

El proyecto debe ser testeado en cada finalización del sprint.

Se debe de generar en el proyecto, una documentación clara y concisa de lo requerido.

# Objetivos

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Alcance |  |
| Desarrollar un sistema web donde se pueda mostrar y vender a través de un catálogo, los productos de la tienda. | Sistema funcional que cumpla con las funcionalidades solicitadas por el cliente. |
| Permitir la administración de productos, categorías, usuarios, noticias, pagos y facturas. | Funcionamiento completo de cada CRUD de los módulos. |

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Cronograma (Tiempo) |  |
| 2 meses | Proyecto aprobado y finalizado en la fecha límite. |
| Costo |  |
| Ninguno | Ninguno |
| Calidad |  |
| Garantizar el correcto funcionamiento de cada apartado del sistema y el 95% de la satisfacción del cliente. | Sistema sin errores críticos en su funcionamiento. |
| Asegurar una adecuada experiencia de usuario a la hora de utilizar el sitio web. | Navegación fácil e intuitiva. |
| Cumplir con las validaciones adecuadas para su funcionamiento. | Validación efectiva a la hora de realizar cada inserción, eliminación o edición del sistema. |
| Otros |  |
| Presencialidad del equipo de desarrollo | 100% del equipo presente en las diferentes reuniones establecidas. |

# Premisas y restricciones

Premisas:

-El cliente proporcionará todos los datos necesarios para iniciar el desarrollo.

-El producto final será utilizado en un entorno con conexión estable a internet.

-Los recursos como equipos y personal estarán siempre disponibles en los lapsos definidos.

Restricciones:

-El equipo contará con un máximo de 4 desarrolladores.

-Solo se utilizarán tecnologías previamente aprobadas por los profesores.

-No existe un presupuesto para el desarrollo, todo es voluntario.

# Riesgos iniciales de alto nivel

Existencia de cambios en los requerimientos del sistema durante el desarrollo que llegue afectar la realización de este mismo.

Retrasos en el cronograma debido a problemas de tiempo del equipo. Problemas de integración entre los módulos del sistema.

Riesgos técnicos de implementación donde se pierda avances en funcionalidades importantes del sistema.

Riesgo a perder el foco principal de la tarea a realizar en algún modulo en específico.

# Cronograma de hitos principales

| Hito | Fecha tope |
| --- | --- |
| Documentación inicial | 15/01/26 |
| Análisis del diseño de la página y estructura | 18/01/26 |
| Desarrollo del sistema | 27/02/26 |
| Despliegue del sistema | 28/02/26 |

# Presupuesto estimado

# Lista de Interesados (stakeholders)

| Nombre | Cargo | Departamento / División | Rama ejecutiva (Vicepresidencia) |
| --- | --- | --- | --- |
| Aurora Baltodano Cordero | Jefe | Jefe | Jefe |
| Luis Diego Bonilla Baltodano | Desarrollador | Departamento de TI |  |
| Dilan Flores Martínez | Desarrollador | Departamento de TI |  |
| Sirleni Aguilar Serrano | Desarrollador | Departamento de TI |  |
| Anthony Sánchez Mendieta | Desarrollador | Departamento de TI |  |

# Requisitos de aprobación del proyecto

El sistema web debe de cumplir mayoritariamente con los requisitos y alcances definidos para ser aprobados.

El sistema debe de cumplir mayoritariamente con los requerimientos funcionales ya establecidos y a la vez, operar sin errores en su funcionamiento.

El proyecto debe entregarse en el plazo acordado.

El producto final debe de cumplir las pruebas funcionales básicas ya definidas.

# Asignación del gerente de proyecto y nivel de autoridad

## Gerente de proyecto

| Nombre | Cargo | Departamento / División | Rama ejecutiva (Vicepresidencia) |
| --- | --- | --- | --- |
| Dilan Flores Martínez | Desarrollador | Departamento de TI | Dirección de Proyectos |
| Luis Diego Bonilla Baltodano | Desarrollador | Departamento de TI | Dirección de Proyectos |
| Sirleni Aguilar Serrano | Desarrollador | Departamento de TI | Dirección de Proyectos |
| Anthony Sánchez Mendieta | Desarrollador | Departamento de TI | Dirección de Proyectos |

## Niveles de autoridad

| Área de autoridad | Descripción del nivel de autoridad |
| --- | --- |
| Decisiones de personal (Staffing) | El gerente de proyecto tiene la autoridad de poder dar o asignar tareas y responsabilidades dentro del equipo de trabajo, respetando los roles definidos en cada sprint. |
| Gestión de presupuesto y de sus |  |